CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

The Dev Space Terminal

Portfolio WebXR en A-Frame

| Date | 6 avril 2025 |
| --- | --- |
| Auteur | Brandon (21 ans, .NET Developer) |
| Durée totale | 8 semaines (avril–juin 2025) |
| Disponibilité | ~10h/semaine (soirs + w-end) |

# 1. Contexte & Objectifs

## 1.1 Contexte

Brandon est un développeur junior .NET fullstack (depuis septembre 2024, 21 ans) basé à Cotonou, Bénin. Son ambition long terme est de devenir expert XR et de fonder une entreprise référente en XR dans l'Afrique de l'Ouest.

Actuellement, il dispose de deux projets déployés et matures pour démonster ses compétences :

- Overvue : Blazer Server pour gestion de projets, déployé sur Render

- BManager : Blazor + MudBlazor avec graphiques interactifs (tableaux de bord)

Pour valoriser ces projets et consolider sa demande auprès des clients et recruteurs, Brandon souhaite créer un portfolio immersif en WebXR. Cet portfolio doit non seulement showcaser ses deux projets, mais aussi démontrer sa maîtrise des technologies XR et son potentiel à devenir un développeur XR de classe mondiale.

## 1.2 Objectif Général

Créer un portfolio WebVR interactif et immersif, baptisé « The Dev Space Terminal », qui fonctionne comme une expérience 3D immersive accessible sur navigateur (desktop, mobile, casque VR optionnel).

## 1.3 Objectifs Spécifiques

- Intégrer Overvue et BManager dans une « Projects Bay » interactive en 3D

- Créer un « Skills Core » visualisant les compétences techniques (C#, Blazor, A-Frame, etc.) sous forme d'orbs interactifs

- Mettre en avant le parcours XR et la vision 10 ans de Brandon

- Assurer une expérience dégradée (fallback 2D) sur navigateurs sans support WebVR

- Atteindre une qualité polished, prête pour démo en juin 2025

# 2. Périmètre & Contraintes

## 2.1 Inclus dans le Périmètre

- Expérience WebVR en A-Frame (version 1.4+)

- Intégration des deux projets avec liens/embeds vers versions live

- Système d'orbs interactifs pour Skills (5–7 compétences clés)

- Fallback 2D (HTML/CSS responsive, sans dépendance WebGL)

- Déploiement sur Render.com

- Documentation technique (README, architecture, setup local)

## 2.2 Exclus du Périmètre

- Amazones du Dahomey (déféré à juin–juillet, après achat PC)

- Modèles 3D complexes / personnages photoréalistes

- Support natif Quest 2+ (cadre WebVR standard, pas SDK Meta fermé)

- Multiplayer / Temps réel

- Backend supplémentaire (utilise APIs existantes d'Overvue et BManager)

## 2.3 Contraintes Techniques

- Machine actuelle (HP ProBook 650 G1) : capacités limitées ; optimisation requise pour perf

- Disponibilité : ~10h/semaine (soirs en semaine, w-end)

- Infrastructure : Render.com (tier gratuit avec limitations)

# 3. Exigences Fonctionnelles

## 3.1 Projects Bay

- Afficher Overvue et BManager sous forme de cartes interactives 3D

- Chaque carte affiche : titre, description courte, screenshot, bouton « Voir Live »

- Clic sur une carte : navigation vers l'URL live du projet dans une nouvelle fenêtre

- Support tactile/souris pour rotation de la baie

## 3.2 Skills Core

- Visualiser 5–7 compétences clés sous forme d'orbs (sphères 3D)

- Compétences : C#, Blazor, WebVR/A-Frame, MudBlazor, RFID/POS, Flutter (optionnel)

- Labels visibles ou au survol de chaque orb

- Système de rotation ou sélection des orbs

## 3.3 Hub Central

- Zone centrale d'accueil affichant : titre, tagline, contrôles de navigation

- Boutons ou zones d'accès rapide vers Projects Bay et Skills Core

- Affichage du parcours XR / vision 10 ans (en prose ou visuellement)

## 3.4 Interactivité & Contrôles

- Clavier/souris : WASD ou touches fléchées pour déplacement

- Souris : Drag pour rotation de caméra

- Tactile : Doigt unique pour drag/rotation

- VR (optionnel) : Gaze + clic pour interactions

# 4. Exigences Non-Fonctionnelles

## 4.1 Performance

- Load time : < 5 secondes sur 4G (compression assets)

- FPS stable : 60 FPS en WebVR desktop, 45+ sur mobile

- Lazy loading des images de projets

## 4.2 Compatibilité

- WebVR : Chrome, Firefox, Safari 15+

- Fallback 2D : Tous navigateurs modernes (IE 11+, Edge, Safari)

- Responsive : Desktop 1920x1080, mobile 375x812, tablet

## 4.3 Design & UX

- Thème : Minimaliste, design sombre (dark mode), accent couleur cohérent

- Accessibilité : Contraste suffisant, labels clairs, alt text images

- Guide utilisateur : Aide au démarrage, tutoriels contrôles

## 4.4 Déploiement & Maintenance

- Hébergement : Render.com (ou Vercel pour fallback 2D)

- Versionning : Git (GitHub public), commits réguliers

- CI/CD : Auto-deploy sur push main (optional)

# 5. Architecture Technique

## 5.1 Stack Principal

- Frontend VR : A-Frame 1.4+ (wrapper Three.js + WebGL)

- Runtime : Node.js 18+ avec npm/yarn

- Build : Webpack/Vite (optionnel, via A-Frame CDN si possible)

- Fallback 2D : HTML5, CSS3, JavaScript vanilla

- Assets : Images PNG/WebP, modèles GLTF optimisés

## 5.2 Structure Répertoires

repo/

├── src/ (composants A-Frame, JS)

├── public/ (HTML statique, index.html)

├── assets/ (images, modèles 3D, audio)

├── fallback/ (version 2D HTML/CSS)

├── package.json, vite.config.js (si build tool)

└── README.md

# 6. Timeline & Phases

## 6.1 Phase 1 : Fondations (6–20 avril)

- Semaine 1 : Repo + template A-Frame + extraction données

- Semaine 2 : Projects Bay peuplée + fallback 2D + déploiement

- Livrable : App fonctionnelle WebVR + 2D

## 6.2 Phase 2 : Enrichissement (21 avril–11 mai)

- Semaines 3–5 : Skills Core + ambiance (lighting, audio) + itération

- Livrable : Terminal complet, prêt pour demo

## 6.3 Phase 3 : Lancement (12–30 juin)

- Tests finaux, optimisation, déploiement « gold »

- Portfolio video teaser (40–60 sec)

- Préparation pour Amazones du Dahomey (phase suivante)

# 7. Livrables

| Phase | Livrable | Format / Localisation |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 | App WebVR fonctionnelle (A-Frame) | Render.com (URL live) |
|  | Version fallback 2D | repo/fallback/ ou Vercel |
| Phase 2 | Terminal complet (Projects + Skills) | Même URL (maj) |
|  | Documentation technique | GitHub (README.md) |
| Phase 3 | Portfolio video teaser | MP4 (40–60 sec) |

# 8. Risques & Mitigations

| Risque | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| WebVR non dispo | Bloquant (pas d'expérience VR) | Fallback 2D (Semaine 2) |
| Perf insuffisante | Moyen (lag VR, mauvaise UX) | Compression assets, LOD, lazy load |
| Scope creep | Haut (retards, burn-out) | Freeze features Phase 1, defer Amazones |
| Temps < 10h/semaine | Haut (dépassement timeline) | Prioriser : 2 projets > skills > audio |

# 9. Critères d'Acceptation

## Phase 1 (20 avril) ✓

- App WebVR lance et affiche Projects Bay avec Overvue + BManager

- Contrôles souris/clavier fonctionnels

- Fallback 2D responsive sur mobile/desktop

- Déploiement live sur Render

## Phase 2 (11 mai) ✓

- Skills Core avec 5–7 orbs labélisés

- Ambiance (lighting, optionnellement audio)

- Pas de bugs critiques (test sur Chrome, Firefox)

- FPS stable (60 desktop, 45+ mobile)

## Phase 3 (30 juin) ✓

- Déploiement final « gold »

- Documentation technique complète

- Portfolio video 40–60 sec (MP4)

- Prêt pour partage recruteurs / clients

# 10. Glossaire

A-Frame : Framework WebVR open-source basé sur Three.js. Permet de créer des expériences VR/AR déclaratives en HTML.

WebVR : Spécification web pour accéder aux appareils VR (casques, contrôleurs) depuis un navigateur.

Projects Bay : Zone immersive du terminal affichant les deux projets phares (Overvue, BManager) sous forme de cartes 3D interactives.

Skills Core : Cœur du terminal visualisant les 5–7 compétences techniques sous forme d'orbs (sphères 3D) interactives.

Fallback 2D : Version alternative non-VR du portfolio, en HTML/CSS pur, pour navigateurs sans support WebGL/WebVR.

Lazy Loading : Technique de chargement différé des ressources (images, modèles) au besoin plutôt que au démarrage.

LOD (Level of Detail) : Optimisation graphique adaptant la qualité des modèles selon la distance à la caméra.

GLTF : Format de fichier standard pour modèles 3D optimisé pour le web.

Three.js : Librairie JavaScript 3D abstraire WebGL. Utilisée par A-Frame en arrière-plan.